托克逊县部门单位整体支出绩效

自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：托克逊县住房和城乡建设局

填报时间：2024 年  4 月  29 日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、部门单位主要职能

(1) 贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市绿化管理条例》、《城市道路管理条例》等住房和城乡建设的法律、法规、方针政策和相关文件。

(2) 执行国家、自治区建设事业 (包括县域村镇体系规划、县城总体规划、县域乡镇总体规划、县域村庄建设规划、近期建设规划和城区详细规划、依据《城市总体规划》完成住房建设规划、道路交通、绿地、抗震防灾、消防、供水、排水、供热、燃气、市容环卫、公共服务设施等专项规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、建筑业、住宅和房地产、勘察设计咨询业、市政公用事等) 方针、政策和法律、法规。研究制定全县建设行业单位发展规划、年度计划、并组织监督实施。

(3) 负责保障城镇低收入家庭住房的调查审核责任。

(4) 承担推进住房制度改革的责任。

(5) 负责规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

(6) 承办建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟定住房和城乡建设的地方性标准、拟订建设项目可行性研究报告平价方法、经济参数建设标准和工程造价的管理制度、拟定公共服务设施 (不含通讯设施) 建设标准并监督执行、指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

(7) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(8) 监督管理全县建筑市场、规范各方主体行为。

(9) 制度城市建设的办法、规划并组织实施。

(10) 负责规范和指导全县村镇建设的责任。

(11) 承担建筑工程质量安全监督责任。

(12) 综合管理城乡建设抗震减灾工作。

(13) 承担推进建筑技能、城镇减排的责任。

(14) 责任县住房制度改革领导小组的日常工作。

(15) 增加国有土地上房屋征收与补偿管理职责。

(16) 承办县人民政府交办的其他事项。

2、机构人员构成情况

托克逊县住房和城乡建设局单位无下属预算单位，下设15个职能部门，分别是：住建局行政办、招投标管理办公室、工会（信访办）、建筑业管理和建设工程质量安全监督办公室、住房保障和房产管理办公室、城市建设管理办公室、项目管理办公室、财务室、人防办业务科、城建档案室、村镇办、环境卫生服务中心、园林绿化环境服务中心、房产管理局和国有土地上房屋征收与补偿管理办公室、城乡建设服务中心。

托克逊县住房和城乡建设局单位编制数 112人，其中：行政编制7人，事业编制105人。年初预算实有在编在职人员行政8人，全额事业在职116人，编外长期聘用地方编人员27人，退休人员37人。

（二）部门单位年度重点工作

1、年度工作要点

（1）做好固定资产投资工作。

（2）落实人防各项工作。

（3）深化营商环境综合改革。

（4）扎实开展“双随机、一公开”“双公示”工作。

（5）持续规范建筑市场管理。

（6）稳步推进民生工程建设。

（7）积极推进市政工程建设项目。

（8）深入优化市政公用服务建设。

（9）有效助推房地产市场健康发展。

（10）持续加大城市绿化投入。

（11）积极推进国家园林城市创建验收。

（12）不断提升市容环境卫生质量。

2、要实现或达成的目标

（1）“项目支出预算执行率”，目标为达到100%；

（2）“三公经费”控制率，目标为达到100%；

（3）“行业领域安全监管和专项整治及时率”，目标为大于等于95%；

（4）“农村危房改造补助发放及时率”，目标为达到100%；

（5）“完成市政基础设施建设项目”，目标为大于等于6个；

（6）“完成老旧小区、棚户区改造建设项目”，目标为大于等于4个；

（7）“住建领域监督整改合格率”，目标为达到100%；

（8）“保障安居性住房数量”，目标为大于等于550套；

（9）“提升城区绿化覆盖率”，目标为大于等于45.23%；

（10）“受益群众满意度”，目标为大于等于95%。

3、机构人员保障情况

我单位实有在职职工153人，共设15个职能部门，主要职责及人员分工如下：

- 行政办公室：负责住建领域上级公文接收、任务传达、对外发布通知公告，统筹协调安排单位各业务部门业务开展、承办县人民政府交办的其他事项。

- 招投标管理办公室:负责住房和城乡建设项目的招投标管理工作。

- 工会（信访办）:保障单位职工应有福利，接收处理城乡建设领域的信访工作。

- 建筑业管理和建设工程质量安全监督办公室:监督管理全县建筑市场、规范各方主体行为。承担建筑工程质量安全监督责任。

- 住房保障和房产管理办公室:负责保障城镇低收入家庭住房的调查审核责任，推进住房制度改革的责任，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

- 城市建设管理办公室: 负责制定城市建设的管理办法、规划并组织实施。承担推进建筑技能、城镇减排的责任，县住房制度改革领导小组的日常工作。

- 项目管理办公室:承办建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。组织拟定住房和城乡建设的地方性标准、拟订建设项目可行性研究报告平价方法、经济参数建设标准和工程造价的管理制度、拟定公共服务设施 (不含通讯设施) 建设标准并监督执行、指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。

- 人防办业务科：积极响应人民防空要求，完善城市人防工程建设。

- 城建档案室：保管及管理城市建设项目的文件档案。

- 村镇办：负责规范和指导全县村镇建设的责任，综合管理城乡建设抗震减灾工作。

- 环境卫生服务中心：保障城市环境卫生及市容市貌监督管理。

- 园林绿化环境服务中心：保障城市建设绿化建设。

- 房产管理局和国有土地上房屋征收与补偿管理办公室：增加国有土地上房屋征收与补偿管理职责。

- 城乡建设服务中心：负责规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1、年初预算安排

我单位预算编制和分配符合部门职责和任务要求，按照全口径预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。

- 年初预算收入安排：2023年我单位年初收入预算为13730.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6981.69万元，占比50.85%;政府性基金预算财政拨款收入1848万元，占比13.46%，国有资本经营预算未安排预算收入；其他收入205.83万元 ，占比1.5%；年初结转结余4694.52万元，占比34.19%。

（2）年初预算支出安排：2023年我单位年初支出预算为13730.04万元，其中：基本支出3164.55万元，占比23.05%；项目支出10565.49万元，占比76.95%。

2、年中调整（追加减）情况

2023年我单位年初部门整体预算数为13730.04万元，年中调整追加共计60950.69万元，其中：基本支出调整追减209.81万元，主要原因是：人员减少，办公经费支出较上年度减少；项目支出调整追加61160.5万元，主要原因是：化解往年项目欠款支出增加。调整后整体全年预算数为74680.73万元，预算调整率为443.92%。

3、资金使用主要内容、涉及的范围

我单位年初根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制完成部门预算。其中：

（1）基本支出预算包括人员支出、基本公用支出、对个人和家庭的补助支出，人员支出预算包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，按照机构编制人数（实有人数大于编制数，按编制人数；实有人数小于编制数，按实有人数）和国家规定标准计算；基本公用支出包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，按照国家有关规定和财政部门下达的控制数计算；对个人和家庭的补助支出预算包括退休费、抚恤金、生活补助，按照实有人数和国家有关规定计算。

（2）项目支出预算按照支出性质分为公共管理事务类项目和发展建设类项目，公共管理事务类项目反映用于社会管理、公共事业发展、社会保障等方面的项目资金；发展建设类项目反映用于城乡公共基础设施和社会事业建设与维护等方面的项目资金。财政部门对申报的项目进行审核后，根据项目排序和财力的可能安排预算，并建立项目库，实行项目滚动管理。

（3）预算批复的项目支出属于政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、自治区财政部门印发的《地方预算单位政府集中采购目录及标准指引（2023年版）》规定及本单位内控制度，组织人员制定并申报采购计划，按集中采购目录和批复的采购计划进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定重大项目支出上党组会研究决定。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

我单位2023年全年预算数为74680.73万元，其中：基本支出2954.74万元，项目支出71725.99万元；截止到2023年12月31日，全年实际预算执行数74680.66万元，其中：基本支出2954.67万元，项目支出71725.99万元，全年预算执行率为100%。

（一）基本支出的投入、管理和总体实际使用情况

1.基本支出投入和总体实际使用情况

2023年本单位基本支出全年预算数为2954.74万元，其中：人员经费2844.04万元，公用经费110.70万元。截止到2023年12月31日，实际支出2954.67万元，其中：人员经费支出2844.04万元，公用经费支出110.63万元，基本支出预算执行率为100%。

2.基本支出管理情况

为加强预算管理，强化预算约束和资金使用合规性，我单位制定了《托克逊县住房和城乡建设局预算管理内部控制制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理内部控制制度》等管理制度，严格执行预决算编制、经费支出、政府采购、资产管理等各项规定，禁止奢侈浪费，注重资金使用效益。2023年我单位基本支出主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。其中，

（1）工资福利支出2663.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等方面。工资福利支出通过内部审核后，由组织部、编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按时申报及发放。

（2）商品和服务支出110.63万元，主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（3）对个人和家庭补助支出180.50万元。主要用于退休费、抚恤金、生活补助等开支。

单位各项资金支出规范，资金管理、费用标准、资金支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。

（二）政策、项目专项支出的投入、管理和总体实际使用情况

1.政策、项目专项支出投入情况

2023年我单位共安排34个项目，全部属于经常性项目，当年无新增项目，全年共安排项目专项资金71725.99万元，实际到位资金71725.99万元，资金到位率为100%。

2.政策、项目专项支出总体实际使用情况

2023年我单位全年实际完成了31个项目、未完成3个项目。截止到2023年12月31日，项目专项资金实际支出71725.99万元,专项支出预算执行率为100%。

3.政策、项目专项支出管理情况

我单位根据政策、项目专项资金的使用范围和要求，合理安排资金计划，按时完成了专项资金项目绩效目标及执行情况的跟踪评价，严格遵循国家法规和财务管理制度合法合规使用专项资金，重大项目支出经过评估论证和必要的集体决策程序，保证了资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 部门单位整体支出绩效分析

（一）指标一：

“项目支出预算执行率”指标预期指标值为100%，年中绩效运行监控完成值为49.6%，按照序时进度指标完成率为49.6%；本次评价实际完成指标值为100%，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年我单位共安排34个项目，分别为：2023年南疆人员工资社保项目、2018年至2022年期间涉及农用地转化的12宗地进行耕地占用税申报资金项目、托克逊县丝路驿站物流园道路建设项目土地补偿费用项目、托克逊县工业园区绿化养护工程项目、托克逊县绿色小区片区老旧小区配套基础设施改造项目吐市财综[2020]10号、托克逊县高管局家属院片区改造及配套附属设施建设项目吐市财综[2019]35号、2022-2023年绿化机井使用水资源费、2023年城市公共设施综合业务经费、2023年部分拆迁户拆迁款和过渡费、2023年农业转移人口市民化奖励资金托财预[2023]6号、2022年度人民防空易地建设费、2020年人防易地建设费吐市财建[2020]64号、新疆吐鲁番市托克逊县煤改电工程二期中央补助资金吐市财建[2023]27号、托克逊县基础设施建设项目（迎宾路建设、立体式停车场、应急避险停车场、地下通道、道路路灯采购前期费城区友好路、振兴路绿化提升改造及工业园区绿化养护工程）、托克逊县2017年棚户区改造源泉花苑小区二期及配套基础设施建设项目工程款、2022年友好路、解放路、南湖路供水基础设施建设项目、城北区集中供热管网及配套设施建设项目、新疆吐鲁番市托克逊县2022年城市燃气管道等老化更新改造项目、托克逊县环城生态修复综合建设项目及往年绿化工程苗木采购欠款及绿化管网设施维修和养护费用、吐鲁番市托克逊县城市地下通道及附属设施建设建设项目托财预[2023]2号托财预[2023]5号、吐鲁番市托克逊县城区基础设施综合提升建设项目托财预[2023]2号托财预[2023]5号、托克逊县养路段小区老旧小区外改造配套基础设施建设项目前期费用吐市财建[2021]25号、吐鲁番市托克逊县幸福社区集中供热管网建设项目吐市财建[2021]17号、托克逊县银泉路片区棚户区改造小区外配套基础设施建设项目吐市财建[2020]29号、托克逊县国税局家属院片区内外改造配套基础设施建设项目吐市财建[2019]65号、托克逊县2017年西大桥西侧棚户区改造（小区外）建设项目吐市财建[2019]30号、托克逊县2017年团结路城中村棚户区改造（江南水苑二期）附属建设项目吐市财建[2018]66号、托克逊县棚户区（城中村）改造项目、2016年托克逊县白杨河河道综合治理项目、2023年自治区第九批地方专项债券托财预[2023]17号、2023年中央财政农村危房改造补助资金吐市财社[2022]107号、2023年中央财政农村危房改造补助资金吐市财社[2022]61号、2023年度公积金增值收益用于公共租赁住房建设项目资金（吐市财建[2023]9号、托克逊县2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目[保障性租赁住房项目]吐市财综[2023]9号、托克逊九龙小区棚户区改造配套基础设施建设项目（小区内）吐市财建[2019]14号、托克逊县2017年润园小区及配套基础设施建设项目（小区外）吐市财建[2019]29号、托克逊县城中村棚户区改造润园小区配套基础设施建设项目吐市财建[2019]29号、2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项吐市财建[2023]31号、吐鲁番市托克逊县市政老旧设施更新改造项目托财预[2023]1号、调整专项债券项目用于化债资金-2015年棚户区改造一、二托财预[2023]17号。

项目支出全年预算数为71725.99万元，实际支出资金71725.99万元，项目支出预算执行率为100%。2023年开展的项目均已按计划开展实施，且项目资金由上级和本级财政预算资金都按进度支付到位，项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

（二）指标二：

“‘三公经费’控制率”指标预期指标值为100%，年中绩效运行监控完成值为100%，按照序时进度指标完成率为50%；本次评价实际完成指标值为100%。该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：我单位2023年“三公经费”年初预算为5万元整，截止2023年年底“三公经费”实际支出为2.500125万元用于单位公务车辆运行，单位“三公经费”支出得到有效控制，指标完达到预期值。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

（三）指标三：

“行业领域安全监管和专项整治及时率”指标预期指标值为大于等于95%，年中绩效运行监控完成值为95%，按照序时进度指标完成率为50%；本次评价实际完成指标值为95%，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年我单位职能部门制定且开展了加强建筑施工安全监督管理，建立健全并严格执行安全生产规章制度，落实安全生产负责制，明确各施工企业对施工现场的管理责任，进一步加强建筑安全的巡查检查工作，规范了建设项目的施工安全评价工作，以评价促管理。实施行业领域安全监管和专项整治工作，全面性、系统性的按照发现的安全风险问题进行逐项监督整改治理，截止到年底均已整治完毕，项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值5分，该指标得分为5分。

（四）指标四：

“农村危房改造补助发放及时率”指标预期指标值为100%，年中绩效运行监控完成值为100%，按照序时进度指标完成率为100%；本次评价实际完成指标值为100%，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年农村危房改造补助在财政预算到位后并按照进度由财政一卡通代发账户发放的需要补贴的危房改造农户手中，农村危房改造工作顺利开展，落实抗震防灾工程建设。我县2023年抗震防灾工程建设任务是16户（六类人员家庭，民政部门审核提名），已开工16户，开工率100%、竣工16户、竣工率100%，项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值5分，该指标得分为5分。

（五）指标五：

“完成市政基础设施建设项目”指标预期指标值为大于等于6个，年中绩效运行监控完成值为未达监控节点；本次评价实际完成指标值为6个，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年积极开展市政基础设施建设工作。一是完成规划一路、友好路、幸福路等7条道路的建设，合计5.53公里，目前已通车；纬一丝路、纬二丝路、经五丝路、经六丝路、经七丝路路面已完工，正在安装路灯；红旗路（红旗路桥梁至S202）二标段招投标工作已完成，正在办理施工许可证；经三路桥梁（桥梁长17米，跨径12米）主体已完工，油面已铺设完成，正在安装红绿灯，12月通车；红旗路桥梁（全桥总宽度36米、长90米）桥梁柱基已完工，现场箱梁预制台座已建筑完成；二是吐鲁番市托克逊县燃气管网及配套附属设施建设项目，该项目已完成19.8公里燃气管线铺设，完成实物总工程量的95%；2022年燃气管网老化更新改造建设项目－户内燃气设施更新改造任务户数19750户，该项目已完成设备采购19750户，完成户内安装9800余户；三是新建两个地下人行通道，建筑面积：1849㎡，剪力墙结构，建筑高度3.6m，地上1层、地下1层，目前一小通道（建筑面积：1125.05㎡）已投入使用；二中通道（ 建筑面积：723.95㎡）主体已完工，道路已恢复通车，正在做室内铺装，计划11月中旬投入使用，11月底前完成竣工验收；深入优化市政公用服务建设。一是加快我县城市容貌建设，完善城市功能，推进城市亮化进程，做好市政公用设施管理建设工作，今年以来维修破损路面及人行道11000余㎡、更换原有红绿灯信号线840米、维护红绿灯指示牌3个、更换道路中央护栏12节，维护更换各类井盖140余个；维修安装道路路灯180余盏，维修安装红绿灯50余次，维修安装配电柜20余次，更换老旧电缆1850余米、安装穿线管1850余米及其他附属配件。为提升城市品质，规范交通秩序，打造平安、有序、规范的托克逊，今年来完成城区道路护栏安装12千米，完成新农村道路太阳能路灯安装449盏；二是托克逊县现有城镇燃气经营企业14家，民用气3家；天然气母站1座，燃气汽车加气站21个，液化石油气站1家。今年来审批燃气经营许可证4个，其中，初次申领1个（托克逊县银河能源投资建设有限公司银河加气站），延续审批7个，天然气居民用户总户数20570户，商业用户490户，公共用户31户；安装报警器10700户，报警器安装率52%；其中天然气餐饮等公共场所安装报警器314户，报警器安装率100%；液化气石油气餐饮等公共场安装报警器207户，报警器安装率100%；三是托克逊县始昌热力公司有限责任公司承担全县城区供暖任务，采用热电联产形式向全县居民用户实施集中供暖。截至目前全县总采暖建筑面积292万平方米，总清洁取暖面积292万平方米，清洁取暖率达到100%，供热管网总长度70千米。今年以来完成全县45座换热站板式换热器的清洗，排查检修热力管网75公里、管道阀门464个，完成管道阀门更换173处，完成老旧管网更换286米，完成各类电机保养284台；四是托克逊县风城水务有限公司负责全县城区供水任务，城区水厂2座，供水管网总长172公里，日供水能力2.5万米，日出水量1.5万方。目前我县城区共有用水用户31198户，其中居民用水26949户，商业用水4121户，单位用水128户；今年以来，完成供水量444万立方，其中一水厂153万立方，二水厂291万立方；完成售水量297万立方。为确保饮用水水质的安全，水厂化验人员每日对出厂水、管网水的色度、pH值、细菌总数、大肠杆菌、余氯等10项检测项目进行检测；同时每季度（今年4月份以后改为每月检测）、每年一次委托有专业检测资质的第三方对出厂水、管网水以及末梢水水质39个检测项目以及107项（年检）检测项目进行检测分析，并出具相关检测报告，上报县政府网站和公司上级主管部门，接受群众监督。今年以来完成城区供水管网抢修531余次，疏通排水管道82次，水厂检修35次；五是托克逊县城镇污水处理厂，位于托克逊县夏镇工尚村棉花厂南部，今年以来累计处理生活污水243.3513亿吨，日均处理量约为8913.96吨，最高日处理量为11813吨。产生污泥约3243.50吨，日均处理量约为11.88吨，最高日处理量为19.3吨。为进一步提高城镇污水厂处理能力和处理标准，今年来持续对托克逊县城镇污水处理厂进行提标改造，截至目前，该项目已完成工程总量的80%，计划2023年12月底前完成投入使用，项目建设后，污水处理厂处理规模将达到 20000方/日。项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 指标六：

“完成老旧小区、棚户区改造建设项目”指标预期指标值为大于等于4个，年中绩效运行监控完成值为未达监控节点；本次评价实际完成指标值为4个，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年完成老旧小区、棚户区改造建设项目共计4个，分别为：1、棚户区改造实施开展续建吐鲁番市托克逊县2020年城南片区棚户区（城中村）改造建设项目-源泉花苑三期；2、吐鲁番市托克逊县2020年城北片区棚户区（城中村）改造建设项目-湖畔学府小区；3、吐鲁番市托克逊县2020年城南片区棚户区（城中村）改造建设项目-润泽华府；4、吐鲁番市托克逊县2020年城北片区棚户区（城中村）改造建设项目-友好花园，4个项目均已完成建设，达到验收标准。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 指标七：

“住建领域监督整改合格率”指标预期指标值为100%，年中绩效运行监控完成值为未达监控节点；本次评价实际完成指标值为100%。

完成情况及成效分析：2023年开展了加强建筑施工安全监督管理。建立健全并严格执行安全生产规章制度，落实安全生产负责制，明确各施工企业对施工现场的管理责任，进一步加强建筑安全的巡查检查工作，规范建设项目的施工安全评价工作，以评价促管理。今年以来，督查检查组共计出动1200人次，检查点位2011个，发现问题安全隐患1059条，立查立改133条，限期整改926条，整改率100%，下发安全整改通知书129份，检查记录表188份；发现质量隐患问题80条，立查立改10条，限期整改70条，整改率100%，下发质量整改通知书22份，检查记录表136份。截至目前，全县房屋建筑和市政基础设施建设工程项目领域安全生产形势总体平稳，未发生安全生产事故。强化安全生产意识，提高管理水平，组织开展安全生产培训，定期不定期开展演练，增强职工安全防范意识和应急处置能力，将安全生产工作纳入年底考核，切实增强安全生产意识。今年以来完成企业应急预案备案4家，检查市政企业130余次，下发整改通知书64份，发现问题268条，已整改268条，整改率100%。项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 指标八：

“保障安居性住房数量”指标预期指标值为大于等于550套，年中绩效运行监控完成值为460套，按照序时进度指标完成率为83.64%；本次评价实际完成指标值为592套，该指标完成率为107.64%，偏差率为7.64%。

完成情况及成效分析：有序推进保障性租赁住房建设。2023年共申请保障性租赁住房1056套，项目总投资8492万元，截至目前已完成592套保障安居性住房建设，其中：新疆中泰化学托克逊能化有限公司人才公寓建设项目（新建246套）已完成竣工验收，9月28日已办理入住；新疆中泰化学托克逊能化有限公司1-6号楼保障性租赁住房改造项目（改建596套），2023年11月25日完成其中346间宿舍改造，达到竣工验收标准。项目进度都已达计划要求。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 指标九：

“提升城区绿化覆盖率”指标预期指标值为大于等于45.32%，年中绩效运行监控完成值为45.32%，按照序时进度指标完成率为50%；本次评价实际完成指标值为45.32%，该指标完成率为100%，无偏差。

完成情况及成效分析：2023年持续加大城市绿化投入。一是合理布局，扎实做好增绿补绿。利用春季绿化时机，完成城区绿化补植补栽。主要完成友好路、人民路、和谐路、滨河路、解放路、团结路、外环路、合欢公园、胡杨公园、玫瑰公园及街头绿地等补植补栽，新建道路中山路、纬一路、经三路、南疆路等道路绿化。共种植乔木15421棵、灌木128.641万株；种植草花五叶地棉（爬山虎）500株、地被菊17.5万株、大花萱草7000株、玫瑰8万株；二是今年以来，完成源泉一期、胡杨公园、滨河文化路两侧、交通局东侧位置、新华书店前等一批集生态、文化、休闲、健身等功能于一体的口袋公园，有效解决了在高密度城市中市民对休憩环境的需求。同时完成白杨河公园、滨河两侧口袋公园、交通局、胡杨公园路体育器材安装5套60组；三是开展城市绿地外来入侵物种普查工作。以中心城区内城市绿地中有代表性的绿地为关键节点，确定踏查点67个。踏查路线和踏查点覆盖普查范围内的公园、居住区、道路、区域所有绿地类型，占比50.3%。其中：覆盖的公园绿地11个，占52.3%；居住区15个，占50%；道路与交通设施用地18条（段），占50%；区域绿地23个，占50%。完成普查工作报告编制。全面摸清城市绿地重点外来入侵物种相关情况，为外来入侵物种防控工作提供准确的基础支撑；四是对城区的古树名木再次全面普查，实施完成了古树名木“一树一策”保护并建立2处古树名木群落，10株古树名木普查及28株重新更换了保护标牌，完善了古树名木档案，提升了城区绿化覆盖率。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 指标十：

“受益群众满意度”指标预期指标值为大于等于95%，年中绩效运行监控完成值为未达监控节点；本次评价实际完成指标值为97.01%，该指标完成率为105.45%，偏差率为5.45%。

完成情况及成效分析：2023年对城区居民开展“城区居民对城市建设的满意度”调查问卷，从我县交通设施、环境卫生、商业设施、医疗卫生服务、教育资源、文化娱乐设施、公共安全等方面开展了调查，共收回67份问卷，通过对调查问卷结果分析，县城居民对我县公共设施及公共服务方面满意度达到97.01%。通过调查发现县城居民对我县交通设施、医疗卫生、文化娱乐设施、居住环境方面的满意度较低，今后会在薄弱方面进一步加强建设。

综上所述，该指标权重分值10分，该指标得分为10分。

- 评价结论

2023年度我单位部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。

- 存在的主要问题及原因分析

1、2023年部门整体绩效指标的设置在体现单位年度履职核心工作及履职效益方面重点不够突出，导致该问题的主要原因是2023年整体绩效目标设置要求发生较大变化单位绩效填报人员对整体绩效目标和指标的设置要求没有很好的掌握和理解，处于摸索阶段，指标设置能力需进一步提升。

2、2016-2019年棚户区改造历史遗留问题整改因缺资金无法推进。部分项目已完成审计，剩余工程款及前期费用支付存在近20000余万元的项目资金缺口。

3、住建局作为民生工作重要部门在服务民生、提升群众幸福感方面仍有弱项短板。在解决城区公用设施、小区居民生活保障等热难点问题上，进展较慢，化解问题效果不明显。

六、改进措施和建议

1、定期组织绩效培训，优化绩效工作的分工，由牵头负责人组织相关科室提供真实、准确的年度工作计划和实施方案，提炼单位年度履职核心工作及履职效益，按照绩效相关管理规范填报绩效目标表、监控表、自评表，并提交相关科室审核、单位主要负责人审批，从而确保部门整体绩效目标反映单位核心重点工作和履职效能，确保指标值设置科学、合理。

2、仔细认真核实资金缺口的项目，积极推进化解项目欠款。

3、通过调查及时了解县城居民的急难愁盼问题，找准关键点，针对在薄弱方面进一步加强建设，提升解决问题的效率。

七、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》