博斯坦镇琼帕依扎村公共照明项目

实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇琼帕依扎村公共照明项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2025年 3 月 12 日

博斯坦镇琼帕依扎村公共照明项目

实施方案

- 一、项目概况：

1、项目名称：博斯坦镇琼帕依扎村公共照明项目

2、项目库编号：TKX0238

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人及联系电话：买合木提·木合然木  15809953526

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县住建局

4、项目建设性质：新建

5、项目类别：农村环境整治

- 6、建设地点：博斯坦镇琼帕依扎村

- 7、项目总投资：36万元

8、主要建设内容与规模：计划为琼帕依扎村购买和安装200盏带灯杆的太阳能路灯（高度为6米，单价约1800元），项目总投资约36万元。

- 项目建设的必要性和可行性

- 项目区基本情况：琼帕依扎村总面积2.1平方公里，耕地面积0.38万亩，主要农作物有红枣、杏子等。下辖4个村民小组，总人口数406户1199人（其中：汉族28户76人、维吾尔族377户1122人、其他少数民族1户1人）；16至35岁群体322人。

- 2、建设的必要性：琼帕依扎村人居环境整治方面的任务艰巨。历年通过衔接资金项目对辖区采购一批路灯。但没能满足更多群众的夜间出行需求。通过项目的实施首先满足群众的夜间出行需求。太阳能路灯不用和电网连接，可以节省很大一部分成本。又因为利用的是可再生能源，大大减少了常规能源的消耗。综上所述，结合琼帕依扎村的实际需求情况，该项目的实施将在街道夜晚照明的同时，为农村建设增添风景。该项目的实施势在必行。

3、建设的可行性：路灯是农村道路的“眼睛”，是村落繁荣文明的象征，是物质文明与精神文明建设的一个窗口。路灯不仅反映着一个村落的面貌，同时还反映着科学、技术、经济、文化和政治上发达程度。随着辖区群众提高生活水平及环境质量的要求，农村道路照明已成为农村规划、建设和管理中的一项重要工作。近几年来，琼帕依扎村基础设施建设在上级部门的关心支持下已基本完善，但农村照明设施建设一直未满足群众生活及工作的需要。从市场推广的角度考虑，太阳能路灯系统有着明显的社会效益和经济效益。太阳能路灯不用和电网连接，可以节省很大一部分成本。又因为利用的是可再生能源，大大减少了常规能源的消耗。综上所述，结合琼帕依扎村的实际需求情况，该工程的实施将在解道路夜晚照明的同时，为农村建设增添风景。该项目的实施势在必行。

- 三、投资概算和资金筹措

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金，其中自治区财政衔接资金36万元。

2、投资概算：计划为琼帕依扎村购买和安装高度为6米的200盏带灯杆的太阳能路灯，单价约1800元，共计36万元。

- 四、项目招投标

1、招投标组织单位：博斯坦镇人民政府

2、招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3、招投标承办单位：博斯坦镇人民政府

- 五、项目实施进度计划

2025年7月完成招标工作

2025年10月完成设备采购及安装组织验收工作；

- 资金使用和管理：

严格<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕11号）>关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>文件要求，执行报账制，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，按项目中标单位签订的采购合同相关内容进行拨付，签订项目采购合同后拨付50%启动资金，项目验收完成后拨付剩余50%资金。确保发挥衔接推进乡村振兴补助资金项目的最佳效益。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目实施的保障措施

1、建立组织体系：明确责任，加强项目工作组织领导。成立相应的项目建设领导组织机构，本项目实施在博斯坦镇人民政府统一领导下进行，项目主管部门要明确工作职责。具体分工如下：

1）成立以镇党委、政府有关领导为组长、琼帕依扎村第一书记为副组长，经济发展中心干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组。具体负责项目组织实施等工作。

2）镇乡村振兴办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金申请及管理。

3）博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理：为保质保量按时完成该项目，实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目法人责任制，严格落实衔接资金推进乡村振兴补助资金项目资产公开公示制度、自觉接受巡查、绩效考核、结果反馈等以及社会各界对项目运行。后期管理等环节进行全程监督，保障项目资产安全有效。

3、强化项目验收：严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。

3、运营模式和运营管理：

1）该项目产权归村委会所有，村委会承担后期管护责任。

2）县、乡镇、村乡村振兴等部门不定期进行回访，全面跟踪项目运行管理和效益情况。

八、利益联结机制

一是项目惠及琼帕依扎村农户380户980人（其中脱贫户、监测对象14户47人）。二是项目的实施可以推动村庄基础设施的完善和升级，提高村民的生活品质。三是将进一步改善农户出行条件，完善农村道路照明条件，方便辖区群众生活，提升夜间安全系数，防止夜间突发事件，将发挥重要的作用。四是减少常规能源消耗，加快和美丽乡村建设和人居环境整治进度，提高群众生活水平及改善环境质量。

九、项目公告公示。项目实施严格按照<关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）>文件精神，按事前、事中、事后公示公告，公示公告主要以村委会、乡政府公示栏、项目公示牌、村委会告知等形式公示公告，公示公告时间不少于10天。县级通过县政府网站、政务公示栏等形式进行公告公示。形成固定资产的，在项目区进行永久性公示，公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、项目建设内容、项目建设期限、项目预期目标、主管部门及责任人、施工单位及责任人、受益户名单、监督电话等。

- 十、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：目标1：计划为镇琼帕依扎村购买和安装高度为6米的200盏太阳能路灯，单价约0.18万元，项目总投资约36万元。

目标2：能够为农户夜间出行提供便利，能够进一步提升该村人居环境质量，提升群众幸福感、获得感。项目覆盖琼帕依扎村农户380户980人（其中脱贫户、监测户14户47人）。

2、项目覆盖情况：能够惠及琼帕依扎村常住农户1414户3816人（其中脱贫户21户65人，监测户12户44人）。

3、经济效益：通过项目实施安装太阳能路灯，能大大节省每年用电成本，因为太阳能路灯的电能来源于光伏发电，所以不需要消耗传统能源。按照非居民照明用电一度电价格约0.6元计算，一盏普通电力路灯每年大约消耗900度电，每年用电成本约540元，180盏每年成本约9.72万元，项目建成后每年大约能节省9.72万元电费支出。

4、社会效益：该项目的实施，利用可再生能源，减少常规能源消耗。项目兼顾社会、生态效益，充分发挥当地的光热资源条件，合理开发利用太阳能资源，提高群众生活水平及改善环境质量，进一步完善琼帕依扎村农村道路照明设施形象，对于方便辖区群众生活，提升夜间安全系数，杜绝夜间突发事件，将发挥重要的作用。

5、可持续影响指标：本项目安装的太阳能路灯能够使用5年以上，极大地改善当地脱贫户和农民群众的生产生活条件，为需要夜晚农作的农民提供便利，加快农业产业化和城镇建设步伐。

6、服务对象满意度：通过本项目建设，能够加快当地美丽乡村建设和人居环境整治进度，预计项目区受益群众满意度可达到90%以上，受益脱贫及监测人口满意度可达到95%以上。

- 十一、风险分析

- 主要风险因素。一是本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。二是主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。三是太阳能路灯质量风险：采购的路灯应严格把控验收质量，以防质量不合格，造成资金浪费。四是市场价格风险：实际采购路灯时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。五是后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致路灯损坏的可能性，减少正常使用寿命。

- 防范化解措施。一是做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。二是在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程监控。三是严格按照要求采取政府采购，对厂家资质进行仔细核对，购买正规路灯和相关保险。四是对市场进行调研，通过询价、招标等方式选择质量合格，服务有保障的采购方，降低采购成本，确保项目产品质量和服务质量。五是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对路灯进行安全检验及时进行维修。