夏镇色日克吉勒尕村污水管网及配套附属设施建设项目实施方案

项目名称：夏镇色日克吉勒尕村污水管网及配套附属设施建设项目

项目行政主管单位：托克逊县委统战部（民宗局）

项目实施单位：托克逊县夏镇人民政府

编制时间：2025年1月7日

夏镇色日克吉勒尕村污水管网及配套附属设施建设项目实施方案

一、项目概况

- 1、项目名称：夏镇色日克吉勒尕村污水管网及配套附属设施建设项目

- 2、项目库编号：TKX0102

3、项目实施单位及负责人：托克逊县夏镇人民政府（法人：夏镇党委副书记、镇长  艾尼瓦尔·尔西丁

- 项目责任人：马军

- 4、项目行政主管单位：托克逊县委统战部（民宗局）

- 项目行业主管单位：托克逊县交通运输局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：农村环境整治

# 7、建设地点：夏镇色日克吉勒尕村

# 8、项目总投资：106万元

- 9、主要建设内容与规模：计划为夏镇色日克吉勒尕村铺设800米排水主管道以及其他配套污水处理设施，项目建设费用约96万元、其他费用约10万元，项目总投资约106万元。

二、项目建设的必要性和可行性

- 1、项目基本情况：夏镇色日克吉勒尕村位于托克逊县东南部，距县城中心7公里。辖6个自然村，总面积10平方公里，耕地面积1.07亩，色日克吉勒尕村所有农户754户2805人：其中一般户556户2103人，脱贫户7户23人，三类户4户7。均已达到“一超过、‘两不愁三保障’”脱贫标准，随着农村城市化进程的加快，农村环境问题日益突出，其中污水问题尤为严重。为贯彻落实乡村振兴战略，推进农村环境治理，提高农村居民生活质量，色日克吉勒尕村决定实施污水管网建设项目。

2、项目的必要性：一是提升农村居住环境，随着生活水平的提高，农民对美好生活环境的期盼也日益增强。色日克吉勒尕村污水管网建设项目将有效改善农村的居住环境，提高农民的生活质量。二是保护水资源，农村污水管网的建设不仅能将污水统一汇总到处理设备或处理厂，还能将污水中的有害物质和污染物进行过滤和净化，避免对地下水资源的污染，保护农村的水资源。三是促进农村现代化，乡村振兴战略是解决“三农”问题的重要途径。通过色日克吉勒尕村污水管网建设项目，可以推动农业等行业的转型升级，构建现代农业体系，完善农业保障制度，使农村走上现代化的道路。

3、项目的可行性：（1）本项目符合国家关于新农村建设的有关政策。在改革开放、发展经济的进程中，夏镇经济和社会发展取得显著成效，精神文明建设深入人心，项目按规划建设是顺理成章的，是可行的。（2）夏镇党委、政府对此项目高度重视，已将该工程列入重要议事日程，明确了责任领导，为项目提供坚强组织保证，创造良好的施工环境将积极拥护并大力支持项目建设，踊跃为项目建设提供便利条件。

- 三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金106万元。

2、投资概算：计划为夏镇色日克吉勒尕村铺设800米排水主管道以及其他配套污水处理设施，项目建设费用约96万元、其他费用约10万元，项目总投资约106万元。

四、项目实施进度计划：

2025年3月底前，完成项目各项前期手续

2025年4月底前，项目开始施工。

2025年10月底前，完成项目建设并由相关单位进行验收。

- 五、项目组织实施能力与内控管理措施

- 组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县夏镇财政衔接推进乡村振兴补助金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长：艾尼瓦尔·尔西丁       镇党委副书记、镇长

副组长：马军                  镇党委委员、常务副镇长

成 员：武永强                 镇项目办主任

木克热木·热合曼       镇纪检办主任

古丽博斯坦·艾尼       镇乡村振兴办主任

吐尔尼亚孜汗·玉苏甫   镇财政所干部

魏  育                 镇项目办干部

阿不来提·艾合买提     色日克吉勒尕村第一书记

艾合买提·库尔班       色日克吉勒尕村委会主任

- （1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

- （2）镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金审批及管理。

（3）夏镇为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- 项目招标、采购管理

本项目建设采用投标制，由夏镇人民政府选择有资质的招标代理机构进行招标，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及《夏镇人民政府招投标采购管理办法》，通过公开招标方式，择优选择承包方，承包方通过竞争中标后依法签订承包合同，合同中明确规定项目的投资额度，工程规模，技术标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。

- 项目实施与监督检查

根据《关于进一步做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》新乡振〔2021〕1号、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振﹝2021﹞32号）等文件要求，本项目由乡村振兴领导小组会同县相关部门，在县乡村振兴办公室、财政局等部门的监督下组织实施。我镇项目负责人定期前往项目实施现场进行实地查看和抽样检查，项目实施过程中由乡村振兴领导小组、财政所、镇纪委对项目实施全程进行监督、检查，项目行业主管部门从质量与管理等方面严格把关指导，确保项目顺利实施。

- 资金使用管理

严格按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）〉《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。镇级由常务、副镇长组织项目办、财政所、安全生产办验收。镇、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

- 项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

（七）项目后期管护及运营管理

根据《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（新政办函〔2021〕149号）、《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则的通知》规定，一是遵照属地管理的原则，资产由项目实施所在地村委会所有并具体使用维护。二是成立项目监督管理小组等组织，监督项目实施单位管理情况，及时妥善解决项目后续管理中出现的问题，积极向镇人民政府和有关部门反映项目后续管理工作中出现的新情况、新问题和意见建议。三是对自然灾害造成的项目损坏工程，其修复资金原则上由项目所在村委会自行解决。

六、利益联结机制

一是项目覆盖色日克吉勒尕村群众15户54人，其中：脱贫户1户2人、监测对象1户1人。二是项目的建设使得污水治理区域内生态环境得以提高，可改善本村生活环境及村容面貌，为保证人民良好生活环境及优质的村容面貌创造有利条件。三是优化本村的排水系统，提高排水效率，减少对环境的影响，提高公共服务水平，满足居民的基本需求。四是降低污水处理成本，提高污水处理效率，还可提升村民环保意识，促进可持续发展。

- 七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划为夏镇色日克吉勒尕村铺设800米排水主管道以及其他配套污水处理设施，项目建设费用约96万元、其他费用约10万元，项目总投资约106万元。

2、项目覆盖情况：项目覆盖色日克吉勒尕村群众15户54人，其中：脱贫人口1户2人、监测对象1户1人。

# 3、社会效益：项目建成后，可优化本村的排水系统，提高排水效率，改善本村生活环境及村容面貌，为保证人民良好生活环境及优质的村容面貌创造有利条件。生活污水处理率

4、生态效益：项目的建设可提高污水处理效率，村内生活污水处理率预计可达到95%及以上，从而减少污水对环境的影响，还可提升村民环保意识，改善本村生活环境及村容面貌。

- 5、可持续影响指标：项目实施可以提升村民生活质量，项目工程设计使用年限可达到10年。

- 6、服务对象满意度：项目建成投入使用后，预计项目区受益群众满意度可达到90%，受益脱贫户及监测对象人口满意度可达到95%。

# 十、风险分析

（一）主要风险因素：

一是本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目的建筑队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。二是主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

（二）防范化解措施：

一是做好设备采购和工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。二是在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程监控。