博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及

配套附属设施更新项目实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年 12 月 2日

- 博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目实施方案

- 项目概况

- 1、项目名称：博斯坦镇博孜尤勒贡村机电井设备及配套附属设施更新项目

- 2、项目库编号：TKX0219

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县农业农村局

- 4、项目建设性质：新建

- 5、项目类别：水利工程建设

- 6、建设地点：博孜尤勒贡村

- 7、项目总投资：42万元

- 8、主要建设内容与规模：博斯坦镇博孜尤勒贡村有28个机电井。对老化故障的15个机电井设备及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等，每套约1.2万元，小计18万元；修建井房12座，每座约2万元，小计24万元。项目建设费用约42万元。

- 项目建设的必要性和可行性

- 项目区基本情况：博孜尤勒贡村是一个以农为主、农牧业结合的行政村，但由于农牧业生产条件较差，缺水，农业生产发展缓慢，农牧民生产、生活水平较低。

- 2、建设的可行性：老旧机井通过维修改造有利于提升农业用水效率；有利于改善土壤性质，降低夏季田间高温气候，同时增强施肥效果；可以提高农作物施肥效果，减少不必要的浪费，做到勤施肥、少施肥,加速农牧民脱贫致富步伐。一是保障耕地供水，避免因机井损坏影响灌溉能够满足农作物用水生长需求，提高农作物的产量和品质，为农民带来更好的经济效益。

- 三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金42万元。其中，自治区衔接资金42万元。

2、投资概算：博斯坦镇博孜尤勒贡村有28个机电井。对老化故障的15个机电井设备及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等，每套约1.2万元，小计18万元；修建井房12座，每座约2万元，小计24万元。项目建设费用约42万元。

四、项目采购管理

1.采购组织单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

2.采购流程：单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3.采购组织承办单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

五、项目实施进度计划

2025年2月完成项目前期手续；

2025年3月完成项目招投标等手续办理；

2025年5月计划项目开工；

2025年7月前项目实施完毕，并组织乡村振兴局、财政局、水利局等相关部门验收。

- 六、资金使用和管理与保障措施

- 资金使用和管理按照《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目组织实施能力与内控管理措施

1、建立组织体系：一是成立以镇党委、政府有关领导为组长、受益村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是乡项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位，负责项目实施全过程的监督、检查，资金申请及管理。三是县交通运输局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理：为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公告公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

3、强化项目验收：根据关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）文件要求，坚持项目验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。

4、项目公告公示

严格按照《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）〉的通知（新乡振〔2021〕32号）》、县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，乡、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

5、加强后续管理：一是该项目产权归博斯坦镇博孜尤勒贡村所有；二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体的办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是支持制定项目持续发展计划，落实生产、技术服务的具体措施，及时妥善处理项目后续管理中出现的问题。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年开展一次项目后续管理评估。

八、利益联结机制

一是项目的实施覆盖博孜尤勒贡村农户732户2591人（其中脱贫户、监测对象40户135人），灌溉2000亩。二是通过改善灌溉条件，推动农业生产再上一个新台阶，促进全村经济社会的协调发展，促进农牧民增收。三是更新设备后能保证机电井正常供水，提高全村耕地和林带灌溉效率，解决农田和林带的灌溉问题，降低农业生产用水成本，促进农作物增产、提质、增效，增加农牧民收入。

# 九、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：博斯坦镇博孜尤勒贡村有28个机电井，计划对老化故障的15个机电井设备及配套附属设施进行更换水泵、电缆、钢管等；修建井房12座。通过实施该项目，保证机电井正常供水，解决农田和林带的灌溉问题，改善不少于2000亩农田的灌溉条件，提高全村耕地和林带灌溉效率，推动农业生产再上一个新台阶，项目的实施覆盖博孜尤勒贡村农户732户2591人（其中脱贫户、监测对象40户135人）。

2、项目覆盖情况：项目覆盖农户732户2591人（其中脱贫户、监测对象40户135人）。

3、社会效益：通过该项目的实施，一是保障耕地供水，避免因机井损坏影响灌溉；二是相较于传统灌溉方式，机井灌溉可以精准控制用水量，避免浪费水资源。三是能够满足农作物用水生长需求，提高农作物产量和质量，改善不少于2000亩农田的灌溉条件。

4、可持续性影响：井房修建完成后，预计可持续使用寿命不低于10年，项目的实施将进一步提升农村环境质量，农业生产，推进美丽乡村建设。

5、满意度指标：项目建成投入使用后，预计项目区受益群众满意度可达到90%，受益脱贫户及监测对象人口满意度可达到95%。

十、风险防范机制

（一）主要风险因素

- 1、质量风险：采购的水泵和软启动装置应严格把控验收质量，以防质量不合格，造成资金浪费。

- 2、市场价格风险：实际采购时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。

- 3、后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致机井损坏的可能性，减少正常使用寿命。

（二）防范化解措施

一是严格按照要求采取政府采购，对项目施工方资质进行仔细核对，确保项目工程质量。二是对市场进行调研，通过询价、招标等方式选择质量合格，服务有保障的施工方，降低采购成本，确保项目工程质量和服务质量。三是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对机井进行安全检验及时进行维修。