夏镇色日克墩村公共照明项目实施方案

项目名称：夏镇色日克墩村公共照明项目

项目主管单位：托克逊县委统战部（民宗局）

项目实施单位：托克逊县夏镇人民政府

编制时间：2025年5月19日

夏镇色日克墩村公共照明项目实施方案

- 项目概况

- 项目名称：夏镇色日克墩村公共照明项目

- 项目库编号：TKX0092

- 项目建设单位及单位负责人：夏镇人民政府（法人：     夏镇党委副书记、镇长艾尼瓦尔·尔西丁)

- 项目负责人：马军

- 项目行政主管单位：托克逊县委统战部（民宗局）

- 项目行业主管单位：托克逊县住建局

- 项目建设性质：新建

- 项目类别：农村环境整治

- 建设地点：色日克墩村

- 项目总投资：36万元

- 9、主要建设内容与规模：计划在夏镇色日克墩村共3公里主干道,每50米安装一盏路灯，共需200盏路灯，每盏单价预计1800元，项目总投资约36万元。

- 项目区基本情况及建设必要性、可行性

1、项目区基本情况：色日克墩村现有313户941人，监测户2户7人。路灯安装完成后不仅能亮化村庄，而且还能消除交通安全隐患。解决色日克墩村夜间行路难，消除道路交通安全隐患等问题，有效改善村民的居住环境和生活质量。

- 2、建设的必要性：一是提高交通安全，路灯项目能够提供必要的夜间照明，起到警示作用，防止发生交通事故，保障村民和车辆的夜间行车安全。二是增强偏远村庄的夜间活动便利性，有了路灯，村民可以在夜间外出活动，如散步、购物、就医等，不再受黑暗的限制。三是提升乡村整体形象：路灯不仅照亮了夜晚，还成为乡村的一道风景线，提升了乡村的整体形象和美感。四是促进地方经济发展：路灯的建设和投入使用，能够促进当地旅游业的发展，吸引更多游客前来观光，从而带动地方经济的发展。五是实现节能环保：很多路灯都是使用太阳能进行发电，没有任何污染，而且能够节约电力资源。

- 3、建设的可行性：（1）本项目符合国家关于新农村建设的有关政策。在改革开放、发展经济的进程中，夏镇色日克墩村经济和社会发展取得显著成效，精神文明建设深入人心，项目按规划建设是顺理成章的，是可行的。

- （2）夏镇党委、政府对此项目高度重视，已将该工程列入重要议事日程，明确了责任领导，为项目提供坚强组织保证，创造良好的施工环境。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2、投资概算：计划在夏镇色日克墩村共3公里主干道,每50米安装一盏路灯，共需200盏路灯，每盏单价预计1800元，项目总投资约36万元。

- 项目实施进度计划

2025年6月：完成项目公开招标等手续办理，签订合同；

2025年8月：完成太阳能路灯采购安装工作，并组织相关部门进行联合验收。

- 项目组织实施能力与内控管理措施

（一）组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县夏镇财政衔接推进乡村振兴补助金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长:艾尼瓦尔·尔西丁      夏镇党委副书记、镇长

副组长:马军                 夏镇党委委员、常务副镇长

成 员:武永强                镇项目办主任

木克热木·热合曼      镇纪检办主任

古丽博斯坦·艾尼      镇乡村振兴办主任

吐尔尼亚孜汗·玉苏甫  镇财政所干部

魏  育                镇项目办干部

沙塔尔·巴哈依      色日克墩村党支部书记、主任

1、成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

2、镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金审批及管理。

3、夏镇为项目实施主体。镇政府和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

（二）项目询价采购管理

该项目实施采用询价采购方式，依据《中华人民共和国政府采购法》以及《夏镇人民政府采购管理办法》，通过三方询价，择优选择供应商，依法签订路灯采购合同，合同中明确规定项目的投资额度，路灯型号，技术标准，不能转包，严格履行合同。

- （三）合同签订与管理

根据《新疆维吾尔自治区合同格式条款监督条例》相关要求，我镇根据单位合同审核流程严格审核合同内容，完成合同会签程序，并与中标单位签订合同，合同双方严格履行各自的义务和责任，按照合同的要求履行合同的承诺，在履行合同过程中，及时纠正违背合同承诺的行为，确保项目管理工作规范到位，合法合规。

- （四）项目实施与监督检查

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，由县乡村振兴领导小组办公室组合第二章第九条规定：托克逊县委农村工作领导小组是衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

（五）资金使用和管理

根据《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金及县级资金项目的通知》(托党农领发〔2025〕4号)文件要求，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目施工单位。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。预付项目的首付款，后续根据项目实施进度，提出支付申请并提供相关合同、项目进度证明材料、经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时向供应商支付资金。

（六）项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振﹝2021﹞32号）规定,遵照属地管理、按照“谁审批、谁验收”的原则，按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。镇级由常务、副镇长组织项目办、财政所、安全生产办验收。镇、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

- （七）项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

- （八）项目后期管护及运营管理

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。县级有关部门要牵头制定项目后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。需根据相关政策文件明确政府在项目经营过程中的责任等内容。

六、利益联结机制

一是项目的实施覆盖色日克墩村农户314户937人，其中：监测对象2户7人。二是太阳能路灯的电源来源于光伏发电，不需要消耗传统能源，所以不会带来污染，比传统电力路灯更加环保。三是项目的实施能为群众生产、生活带来极大的便捷，提高人居生活条件，提升群众获得安全感和幸福感。四是能够为农户夜间出行提供便利，带动夜间经济发展。

七、项目绩效目标及效益分析

1、年度总体目标：计划在夏镇色日克墩村共3公里主干道,每50米安装一盏路灯，共200盏路灯。该项目实施后能极大地改善村民生活质量，改善村民的夜间照明条件，提高村民的生活质量和安全性。

2、间接效益：极大地改善当地脱贫户和当地农民群众的生产生活条件，为需要夜晚农作的农民提供了便利，加快农业产业化和城镇建设步伐。

3、社会效益：通过该项目的实施，从环保的角度来看，太阳能路灯的电源来源于光伏发电，不需要消耗传统能源，比传统电力路灯更加环保节能。能为群众生产、生活带来极大的便捷，提高群众获得感、安全感和幸福感。项目的实施覆盖色日克墩村农户314户937人，其中：监测对象2户7人。

4、可持续影响指标：该项目安装的太阳能路灯能够使用5年以上，极大地改善当地监测对象和农民群众的生产生活条件，为需要夜晚农作的农民提供便利，加快农业产业化和城镇建设步伐。

5、服务对象满意度：通过该项目的实施，能够加快当地美丽乡村建设和人居环境整治进度，预计项目区受益群众满意度可达到90%以上，受益监测对象人口满意度可达到95%以上。

八、风险防范机制

- （一）主要风险因素：

- 一是太阳能路灯质量风险：采购的路灯应严格把控验收质量，以防质量不合格，造成资金浪费。

- 二是市场价格风险：实际采购路灯时，可能存在市场价格变动风险，导致实际价格与预算不符。

三是后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致路灯损坏的可能性，减少正常使用寿命。

（二）防范化解措施：

一是严格按照要求采取政府采购，对厂家资质进行仔细核对，购买正规路灯和相关保险。

二是对市场进行调研，通过询价、招标等方式选择质量合格，服务有保障的采购方，降低采购成本，确保项目产品质量和服务质量。

三是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对路灯进行安全检验及时进行维修。