博斯坦镇人居环境整治项目

实施方案

项 目  名 称：博斯坦镇人居环境整治项目

项目主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目申报单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

编 制  时 间：2024年 12 月 16 日

博斯坦镇人居环境整治项目实施方案

- 项目概况

- 1、项目名称：博斯坦镇人居环境整治项目

- 2、项目库编号：TKX0286

- 3、项目建设单位及单位负责人：博斯坦镇人民政府（法人：博斯坦镇党委副书记、镇长买合木提·木合然木）

- 项目负责人：买合木提·木合然木

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县交通局

- 4、项目建设性质：新建

- 5、项目类别：农村环境整治

- 6、建设地点：博斯坦镇长安村、博斯坦村、上湖坎儿孜村、李孟坎儿孜村

- 7、项目总投资：140万元

- 8、主要建设内容与规模：计划沿博斯坦镇人民政府主干道：从伊拉湖镇康克村到博斯坦镇长安村3.1公里道路两侧路肩进行硬化，硬化宽度平均在1.2米-1.6米（根据路面地形情况来决定）。建设费用130万元、其他费用约10万元，项目总投资约140万元。

- 项目建设的必要性和可行性

1、项目区基本情况：博斯坦镇总面积1424.69平方公里，耕地面积7.66万亩，主要农作物红枣1.91万亩、棉花1.01万亩、甜瓜0.82万亩、高粱1.65万亩、玉米0.47万亩、杏子0.32万亩等。下辖9个村，60个村民小组；总人口8190户2.3184万人。因项目涉及的路段是博斯坦镇主干道，修建时间较长、跟城乡一体化要求有一定的距离，人行道和行车道未明显分离，有一定的安全隐患。通过项目的实施，彻底解决因道路狭窄、坑洼不平等存在的交通安全隐患，同时，整洁干净的道路，可提高群众遵守交通规则的自觉性，进一步降低交通事故率，提升辖区各族群众的安全感。

2、建设的必要性：博斯坦镇党委、政府始终坚持把解决辖区村民群众的交通道路建设作为工作重中之重，在认真贯彻落实好各项工作的同时，把人居环境整治摆在重要的位置。着力打造“整洁、优美、宜居”的人居新环境，结合“美丽乡村”总体要求及部署，因地制宜，始终坚持以“八个好”为标准，制定《博斯坦镇美丽乡村建设发展规划》，农村人居环境整治项目对全村各族群众奔小康及全镇经济事业的发展与振兴具有重要的意义，同时推动社会经济的全面发展，践行环保发展理念。

3、建设的可行性：项目实施后可以改善各村人居环境条件，提升道路交通基础设施，美化绿化当地人文环境，消除部分安全隐患，科学分类有效处理各种生活、建筑垃圾，提升辖区总体形象，引导村民群众建立爱卫生保护环境的意识，提高群众的幸福感获得感，该项目建设必要、可行，经济效益、社会效益显著。

- 资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金140万元。其中，中央衔接资金136.1万元，县级配套资金3.9万元。

2、项目建设内容：计划沿博斯坦镇人民政府主干道：从伊拉湖镇康克村到博斯坦镇长安村3.1公里道路两侧路肩进行硬化，硬化宽度平均在1.2米-1.6米（根据路面地形情况来决定）。建设费用130万元、其他费用约10万元，项目总投资约140万元。

四、项目招投标

1.招投标组织单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

2.招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

3.招投标承办单位：托克逊县博斯坦镇人民政府

五、项目实施进度计划

- 2025年2月底前，完成项目各项前期手续；

- 2025年4月底前，项目开工；

- 2025年6月底前，项目实施完毕，并组织相关部门验收。

六、资金使用和管理

- 严格按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）〉《关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（吐市财农〔2021〕14号等相关文件要求。项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 七、项目实施保障及内控管理措施

- 1、建立组织体系：一是成立以镇党委、政府有关领导为组长、受益村第一书记为副组长，经济发展组干部及包片村“两委”委员为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。二是乡项目办、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位，负责项目实施全过程的监督、检查，资金申请及管理。三是县交通运输局为项目实施的技术指导单位，负责项目检测并组织工作人员进行指导服务。四是博斯坦镇为项目实施主体。镇和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、归档等工作。

2、做好项目管理：县交通局为项目实施的技术指导单位，对项目实施全过程进行技术指导服务。

3、强化项目验收： 项目完工验收，项目完工后由博斯坦镇人民政府组织行政村、财政所、项目办、纪检办进行自验，验收合格后报请县乡村振兴局验收，县乡村振兴局收到验收申请后，组织县财政局、交通局等部门进行联合验收。

- 4、项目公告公示：项目实施严格按照〈关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）〉文件精神，按事前、事中、事后公示公告，公示公告主要以村委会、镇政府公示栏、项目公示牌、村委会告知等形式公示公告，公示公告时间不少于7天。县级通过县政府网站、政务公示栏等形式进行公告公示。形成固定资产的，在项目区进行永久性公示，公示内容包括项目名称、投资规模及来源、项目地点、项目建设内容、项目建设期限、主管部门及责任人、施工单位及责任人、受益户名单、监督电话等。

5、项目后续管理：项目验收完成后，资产归受益村委会所有，村委会自行承担后期的修复、管护等工作。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。博斯坦镇政府对项目后期进行资产管护、使用、后期保养，并做好资产登记，录入相关资产系统。原则上项目后期管护费用可以从项目收益资金中支出。

- 八、利益联结机制

- 该项目实施一是可改善长安村、博斯坦村、上湖坎儿孜村、李孟坎儿孜村基础设施面貌，优化群众出行环境，提升群众生活质量。二是通过改善道路交通基础设施条件，有利于乡村环境卫生整治，促进辖区经济发展和现代化建设。三是提升农产品运输条件和能力。项目的实施可有效改善4个村2424户8517人（其中脱贫户、监测对象113户319人）生产、生活、出行条件差的问题。

九、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划沿博斯坦镇人民政府主干道：从伊拉湖镇康克村到博斯坦镇长安村3.1公里道路两侧路肩进行硬化，硬化宽度平均在1.2米-1.6米（根据路面地形情况来决定），进一步改善村基础设施面貌，优化群众出行环境，提升群众生活质量。

- 2、项目覆盖情况：项目可满足辖区2424户8517人（其中脱贫户、监测对象113户319人）群众出行需求。

3、社会效益：该项目极大地改善村民居住和生活环境，为群众出行带来交通便利，改善生态环境状况，减少交通安全、突发事件的发生频率，改善村容村貌、提升了村民的生活品质；提升辖区形象，为后续发展和招商引资奠定基础。

4、可持续性影响：该项目的实施能够为长安村、博斯坦村、上湖坎儿孜村、李孟坎儿孜村及全镇群众安全出行提供了安全保障，提升本村综合服务能力，进一步改善群众生活品质特别是人居环境，道路可使用年限不少于10年。

5、服务对象满意度：该项目实施后预计受益脱贫户及监测户人口满意度达到95%及以上，项目区受益村民满意度可达到90%。

十、风险分析

1、主要风险因素：一是本项目施工风险，其中包含施工人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。二是主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。三是后期管护风险：如果不制定有效的后期管理制度和维修保养规定，可能导致路面损坏的可能性，减少正常使用年限。

- 2、防范化解措施：一是做好工程招标工作。实行公开招标，选择资质等级高、社会信誉好，同时投标技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。二是在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程监控。三是制定项目后期管理制度，签订项目管护协议书，安排专人定期对路面进行安全检验及时进行维修。