夏镇奥依曼买里村杏子产业园道路建设

项目实施方案

项目名称：夏镇奥依曼买里村杏子产业园道路建设项目

项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

项目实施单位：夏镇人民政府

编 制  时 间：2025年1月7日

夏镇奥依曼买里村杏子产业园道路建设项目

实施方案

- 一、项目概况

- 项目名称：夏镇奥依曼买里村杏子产业园道路建设项目

- 项目库编号：TKX0015

- 项目建设单位及单位负责人：夏镇人民政府（法人：夏镇党委副书记、镇长  艾尼瓦尔·尔西丁）

- 项目负责人：马军

- 项目行政主管单位：托克逊县乡村振兴局

- 项目行业主管单位：托克逊县交通运输局

- 项目建设性质：新建

- 项目类别：道路等基础设施建设

- 建设地点：夏镇奥依曼买里村

- 项目总投资：400万元

- 9、主要建设内容与规模：计划在奥依曼买里村杏子产业园内铺设4.5公里沥青道路以及附属设施，项目建设费用约380万元、其他费用约20万元。项目总投资约400万元。

- 二、项目区基本情况及建设必要性、可行性

- 1、项目区基本情况：夏镇奥依曼买里村位于托克逊县东南部，距县城中心5公里。辖8个自然村，总面积38平方公里，耕地面积6850亩，全镇总人口8910户29950人，其中非农业户籍1758户2405人，农业户籍7158户26545人，脱贫户752户2620人，监测户107户310人。均已达到“一超过、两不愁三保障”脱贫标准。随着夏镇奥依曼买里村经济的快速发展，现有的交通设施已无法满足日益增长的交通需求。为了提升村民出行便利，促进经济发展，特制定此产业路建设项目。

2、建设的必要性：一是杏子产业园作为奥依曼买里村的一个重要地点，是村民休闲、娱乐、集会的重要场所。建设道路建设将极大地方便村民和游客的出行，进而促进当地旅游业和相关产业的发展，为当地经济带来积极的推动作用。二是铺设沥青道路可以提升托海公园的整体形象和品质，为游客提供更加舒适、便捷的游览体验。这将有助于提升公园的吸引力和知名度，进一步促进当地旅游业的发展。三是建设产业路将极大地改善杏子产业园的交通条件，方便游客和村民的出行，同时也为产业园内的各种活动提供了便利。这对于提升产业园的使用效率和游客满意度具有重要意义。四是道路建设将改善村民的出行条件，提高他们的生活质量。同时，随着当地经济的发展和旅游业的繁荣，村民的收入水平也将得到提升，进一步改善他们的生活水平。

# 3、建设的可行性：一是本项目符合国家关于新农村建设的有关政策。在改革开放、发展经济的进程中，夏镇奥依曼买里村经济和社会发展取得显著成效，精神文明建设深入人心，项目按规划建设是顺理成章的，是可行的。二是夏镇党委、政府对此项目高度重视，已将该工程列入重要议事日程，明确了责任领导，为项目提供坚强组织保证，创造良好的施工环境。

- 三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元。

2、投资概算：计划在奥依曼买里村杏子产业园内铺设4.5公里沥青道路以及附属设施，项目建设费用约380万元、其他费用约20万元。项目总投资约400万元。

四、项目实施进度计划

2025年4月，项目开始施工。

2024年10月，项目完工，组织联合验收。

- 五、项目组织实施能力与内控管理措施

- 组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县夏镇财政衔接推进乡村振兴补助金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组 长：艾尼瓦尔·尔西丁       镇党委副书记、镇长

副组长：马军                  镇党委委员、常务副镇长

成 员：武永强                 镇项目办主任

木克热木·热合曼       镇纪检办主任

古丽博斯坦·艾尼       镇乡村振兴办主任

吐尔尼亚孜汗·玉苏甫   镇财政所干部

魏  育                 镇项目办干部

阿迪力·亚森          奥依曼买里村党支部书记

吾甫尔·艾尼          奥依曼买里村委会主任

- （1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

- （2）镇乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程中的监督、检查，资金审批及管理。

（3）夏镇为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

- 项目招标、采购管理

（1）招投标组织单位：托克逊县夏镇人民政府

（2）招投标流程：招投标组织单位进行会议研究，进行公开招标，公开投标。

（3）招投标承办单位：托克逊县夏镇人民政府

本项目建设采用投标制，由夏镇人民政府选择有资质的招标代理机构进行招标，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及《夏镇人民政府招投标采购管理办法》，通过公开招标方式，择优选择承包方，承包方通过竞争中标后依法签订承包合同，合同中明确规定项目的投资额度，工程规模，技术标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。

- 项目实施与监督检查

根据《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目施工单位。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。预付项目的首付款，后续根据项目实施进度，提出支付申请并提供相关合同、项目进度证明材料、经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时向施工方支付资金。

- 资金使用管理

严格按照关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知（新乡振〔2021〕32号）、《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求，项目实施单位依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，坚持项目竣工验收制度，遵照属地管理、“谁审批、谁验收”的原则。按照村、镇、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。镇级由常务、副镇长组织项目办、财政所、安全生产办验收。镇、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

- 项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，镇、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

（七）项目后期管护及运营管理

- 根据《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》（新政办函〔2021〕149号）、《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则的通知》规定，一是遵照属地管理的原则，资产由项目实施所在地村委会所有并具体使用维护，任何有关该项目的事项，需经村民代表大会讨论通过。二是建立后续管理监管工作领导小组，明确具体办事机构和工作人员，落实后续管理措施和办法。三是成立项目监督管理小组等组织，监督项目实施单位管理情况，及时妥善解决项目后续管理中出现的问题，积极向镇人民政府和有关部门反映项目后续管理工作中出现的新情况、新问题和意见建议。四是全面跟踪项目运行管理和效益情况，每年12月开展一次项目后续管理评估。五是对自然灾害造成的项目损坏工程，其修复资金原则上由项目所在村委会自行解决。

六、简要利益机制

一是项目的实施覆盖奥依曼买里村农户753户2800人。其中脱贫户170户601人，监测对象20户68人。二是项目的实施，能够极大地改善奥依曼买里村的交通条件，促进杏子、鱼塘、共享菜园和旅游等产业的发展，为乡村振兴注入强大动力。三是铺设沥青道路能够极大地改善杏子的运输条件，减少运输过程中的损耗。四是良好的道路条件能够吸引更多游客前来垂钓、观光，促进了休闲渔业的发展。游客可以更轻松地到达鱼塘，享受垂钓的乐趣。五是便捷的交通能够吸引更多城市居民前来参与共享菜园项目，扩大共享菜园的规模和影响力。六是提升村庄整体形象能够吸引更多的游客，发展乡村旅游，提高群众的幸福指数。

- 七、项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：计划在奥依曼买里村杏子产业园内铺设4.5公里沥青道路以及附属设施，项目建设费用约380万元、其他费用约20万元。项目总投资约400万元。项目的实施可以推动乡村旅游基础设施的完善和升级，提高村民的生活品质，实现乡村振兴的目标。

2、项目覆盖情况：项目实施覆盖奥依曼买里村农户753户2800人。其中脱贫户170户601人，监测对象20户68人。

# 3、社会效益：项目的实施，极大地改善了奥依曼买里村的交通条件，促进了杏子、鱼塘、共享菜园和旅游等产业的发展，为乡村振兴注入了强大动力。提升当地居民的生活质量，改善他们的出行条件。此外，项目的实施还将为当地创造就业机会，促进社会稳定和谐。

- 4、可持续影响指标：项目的实施将增强当地的可持续发展能力，为未来的经济和社会发展奠定坚实的基础。该项目工程设计使用年限达10年以上。

- 5、服务对象满意度：项目建成投入使用后，预计项目区受益群众满意度可达到90%以上，受益脱贫户及监测户人口满意度可达到95%以上。

# 八、风险防范机制

- （一）主要风险因素

一是本项目施工风险主要来自施工企业专业能力，其中包含承揽项目的施工队伍人员素质、装备能力、施工期间的成本控制及质量管理等。二是主要危害为工程质量不合格、工期拖延、工程造价突破预算、出现大的安全事故等，造成工程不能按期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

（二）防范化解措施

一是做好项目前期调研和询价工作。选择资质等级高、社会信誉好，同时施工技术方案成熟、施工组织设计完善、工程报价合理的施工、监理企业参与本项目的工程建设。从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成的风险因素。二是在施工过程中，按照预期制定的总进度计划，实施阶段落实。要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化、规范化、制度化，对工程进度、质量、安全实行全过程监控。