郭勒布依乡开斯克尔村设施农业基地配套项目实施方案

项 目  名 称：郭勒布依乡开斯克尔村设施农业基地配套项目

项目主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目实施单位：托克逊县郭勒布依乡人民政府

编 制  时 间：2024年12月21日

郭勒布依乡开斯克尔村设施农业基地配套项目

实施方案

一、项目概况

1、项目名称：郭勒布依乡开斯克尔村设施农业基地配套项目

2、项目库编号：TKX0032

3、项目建设单位及单位负责人：郭勒布依乡人民政府（郭勒布依乡党委副书记、乡长 哈里瓦尔·阿不拉克）

项目负责人：哈里瓦尔·阿不拉克 4、项目行政主管单位：托克逊县农业农村局（乡村振兴局）

项目行业主管单位：托克逊县供电局

5、项目建设性质：新建

6、项目类别：道路等基础设施建设

7、建设地点：郭勒布依乡开斯克尔村

8、项目总投资：总投资100万元

9、主要建设内容与规模：计划对郭勒布依乡开斯克尔村大棚集中连片区更换配电箱145个，更换电缆17千米，预计投资94万元，其他费用6万元，项目总投资约100万元。

二、项目基本情况及建设的必要性、可行性

1、项目基本情况：托克逊县属典型的大陆性暖温带荒漠气候，光热资源丰富，年均气温15.1℃，降水量5.7毫米，盛产红枣、哈密瓜、花生、白高粱、孜然等农副产品。为进一步丰富本地农业产业结构，结合现有资源，计划发展设施农业（大棚种植）产业。一是可以进一步丰富农业种植结构，发展蔬菜、瓜果等特色产业，引领开斯克尔村群众加快产业结构调整步伐。二是可以充分利用现有设施农业资源，通过村委会组织统一流转，增加村集体和群众土地收入。三是增加就业岗位，积极鼓励困难群众参与种植劳动，实现家门口就业，群众可实现土地、工资“双收入”。

2、建设的必要性：开斯克尔村大棚区有的电线杆、电线经常断掉走火，严重影响农户在大棚中农作，在这样的情况下农户进行农作也很危险，存在安全隐患，现需要更换电线杆和电线，充分利用闲置大棚，发展设施农业；大棚建设完成以后，可以雇用本地脱贫户、监测户和普通农户进行灵活就业，最终形成开斯克尔村增加农业人口收入，可持续发展乡村振兴的新的增长点。

3、建设的可行性：郭勒布依乡开斯克尔村是郭勒布依乡重要的交通枢纽，对辖区大棚更换配电箱和线缆等设施，修缮后对外承租。可吸纳辖区富余劳动力家门口就业，从而拓宽困难群众就业、增收渠道。

三、资金筹措及投资概算

1、资金来源：财政衔接推进乡村振兴资金100万元、其中中央衔接资金97万元，县级配套资金3万元。

2、投资概算：对郭勒布依乡开斯克尔村大棚集中连片区更换配电箱145个，更换电缆17千米，预计投资94万元，其他费用6万元，项目总投资约100万元。

四、项目实施进度计划

2025年3月底前，完成项目各项前期准备工作；

2025年4月底前，完成招标及开工；

2025年11月底前，完工并完成验收。

- 项目组织实施能力与内控管理措施

（一）组织领导机构及职责分工

为加强项目监督和技术指导，按期完成建设任务，根据《托克逊县郭勒布依乡财政衔接推进乡村振兴补助金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》规定成立项目管理组织机构，项目管理工作实行分级负责制。项目组相关领导机构如下：

组  长：哈里瓦尔·阿不拉克   乡党委副书记、乡长

副组长：苏涛                 乡党委委员、常务副乡长

成  员：郭理                 乡项目办主任

阿迪拉古丽·吾曼尔          乡检办干部

热孜亚·阿不来提            乡村振兴办主任

木阿热木·买合木提          乡财政所所长

麦尔哈巴·肉孜              乡项目办干部

郭勒布依乡13个村（社区 ）    第一书记、党支部书记

（1）成立以村第一书记为组长，村党支部书记为副组长、各职能小组负责人为成员的领导小组，负责项目的领导、协调、实施、督促、指导等工作，为项目建设提供组织保障。

（2）乡村振兴、纪检、财政所等部门为项目实施的监督单位。负责项目实施全过程的监督、检查，资金审批及管理。

（3）郭勒布依乡为项目实施主体。乡和行政村分别成立项目实施领导小组，明确1名副科级领导专抓此项工作，主要负责宣传发动、组织实施和协助村里并进行指导，帮助落实任务；负责组织开展验收、项目档案的归档等工作。

（二）项目招标、采购管理

1、招投标组织单位：郭勒布依乡人民政府

2、招投标流程：委托招标代理公司开展项目招标工作

本项目建设采用投标制，由郭勒布依乡人民政府选择有资质的招标代理机构进行招标，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》以及《郭勒布依乡人民政府招投标采购管理办法》，通过公开招标方式，择优选择承包方，承包方通过竞争中标后依法签订承包合同，合同中明确规定项目的投资额度，工程规模，技术标准，不能搞“半拉子”工程，不能留投资缺口，不能转包，严格履行合同。

（三）项目实施与监督检查

根据《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，由县乡村振兴领导小组办公室组合第二章第九条规定：托克逊县委农村工作领导小组是衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。为保质保量按时完成该项目，需实行目标管理责任制，明确领导小组各成员的职责，全面推行项目建设责任制、项目法人责任制，建立健全衔接推进乡村振兴补助资产公开公示、定期巡查、绩效考核、结果反馈等检查机制，对项目经营运行、收益分配、后期管护等环节进行全程监督，保障衔接推进乡村振兴补助资产安全有效。

（四）资金使用管理

根据《关于批复实施2025年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的通知》（托党农领发〔2025〕1号）文件要求，为进一步加强资金管理和使用，依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到衔接资金项目施工单位。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后，在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。预付项目的首付款，后续根据项目实施进度，提出支付申请并提供相关合同、项目进度证明材料、经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时向施工方支付资金。

（五）项目验收管理

根据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》（新乡振﹝2021﹞32号）规定，遵照属地管理、按照“谁审批、谁验收”的原则，按照村、乡、县三个级别逐级开展验收工作。村级由村第一书记组织村党支部书记、经济发展组成员组织验收。乡级由常务副乡长组织项目办、财政所、安全生产办验收。乡、村两级验收合格后，报县乡村振兴局和行业部门申请县级验收。

（六）项目公告公示

项目实施需按《新疆维吾尔自治区衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，县级通过政府网站对项目建设内容、受益情况等进行公告公示，乡、村两级通过公示栏、入户宣讲等形式对项目事前、事中、事后全过程进行公告公示。

（七）项目后期管护及运营管理

按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，做好产权移交工作。县级有关部门要牵头制定项目后期管护制度，明确项目后期管护主体和工作责任。需根据相关政策文件明确政府在项目经营过程中的责任等内容。

- 利益联结机制

该项目覆盖群众1267户3428人，其中脱贫户21户63人、监测对象2户3人。项目建成后，一是进一步完善开斯克尔村593座大棚电路设施，提高大棚种植条件，有效提高大棚种植户农产品增长。二是可以消除大棚区因线路老化带来的火灾隐患，保障群众生命财产安全，进一步提升群众满意度和幸福感。三是项目实施过程中，可吸纳当地脱贫户、监测对象参与劳动，增加其收入。

- 项目绩效目标及效益分析

1、年度目标：通过更换郭勒布依乡开斯克尔村大棚集中连片区的145个配电箱，17千米的电缆，实现消除大棚区因线路老化带来的火灾隐患，保障群众生命财产安全，改善593座大棚种植条件，有效提高大棚种植户农产品增产，直接惠及63名脱贫人口、3名检测对象，提升1267户种植户抗风险能力，降低因灾减产返贫概率。

2、项目覆盖情况：项目实施覆盖群众1267户3428人，其中脱贫户21户63人、监测对象2户3人。

3、社会效益：通过该项目可消除大棚区因线路老化带来的火灾隐患，保障群众生命财产安全，改善593座大棚种植条件，有效提高大棚种植户农产品增产，直接惠及脱贫户及监测户23户66人（其中63名脱贫人口、3名监测对象），提升1267户种植户抗风险能力，降低因灾减产返贫概率。

4、可持续性影响：项目实施可以大大提升农业，项目设备可持续使用5年及以上。

5、服务群众满意度：通过项目的有效实施，提高农民对政策和服务的满意度，增强他们的获得感和幸福感。该项目建成后预计项目区受益群众满意度达到90%以上，受益脱贫户及监测户人口满意度达到95%以上。

八、风险分析及防控措施

（一）主要风险因素。在项目实施过程中，沿线交通影响，施工人员安全意识不高风险、施工设备风险及施工单位内部管理不善等问题方面会对当地村庄和农牧民造成一些影响。

（二）防范化解措施。一是施工单位加强工程车辆驾驶人员交通安全教育，施工车辆按指定线路行驶，在穿越村庄、人口密集区域要减速慢行；二是对施工人员开展对安全意识的培训和宣讲；三是检查施工设备使用许可证等材料，确保施工设备无隐患。